NBA KİM KAZANIR - TAHMİN UYGULAMASI

PROJE TASARIM, MİMARİ VE PLANLAMA RAPORU

# 1. Proje Özeti ve Hedefler

Bu proje, NBA maçlarının sonuçlarını geçmiş maç verileri ve takım/oyuncu istatistiklerine dayanarak tahmin eden, makine öğrenmesi destekli bir Android mobil uygulaması geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında geçmiş veriler (Kaggle) kullanılarak eğitilen model, günlük canlı verilerle (nba_api) beslenecek ve kullanıcılara "hangi takımın % kaç ihtimalle kazanacağı" bilgisini sunacaktır.

# 2. Ekip Yapısı ve İş Bölümü

Proje iki kişilik bir geliştirici ekibi ile paralel yürütülecektir. İş bölümü, bekleme sürelerini minimize edecek şekilde aşağıdaki gibi tasarlanmıştır:

Geliştirici 1 (Veri Bilimi ve Backend):
• Kaggle veri setlerinin indirilmesi, temizlenmesi ve düzenlenmesi (Data Preprocessing).
• Feature Engineering (Hareketli ortalamalar, galibiyet serileri, back-to-back durumları).
• XGBoost/LightGBM modelinin eğitilmesi ve doğruluk (accuracy) testlerinin yapılması.
• Python (FastAPI/Flask) kullanılarak tahminleri JSON olarak dışa aktaracak bir REST API yazılması.
• nba_api entegrasyonu ile günlük maç verilerinin otomatik çekilmesi.

Geliştirici 2 (Mobil Geliştirme - Kotlin):
• Android Studio üzerinde Kotlin (tercihen Jetpack Compose) ile modern kullanıcı arayüzü tasarımı.
• API hazır olana kadar Mock (Sahte) JSON verileriyle uygulamanın akışının kodlanması.
• Retrofit/Ktor kullanılarak Backend API ile uygulamanın haberleştirilmesi.
• Günlük maçların, takımların form durumlarının ve kazanma yüzdelerinin ekrana yansıtılması (UI/UX iyileştirmeleri).

# 3. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Projenin uçtan uca mimarisi üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. Veri Kaynakları: Geçmiş veriler için Kaggle (CSV), günlük/canlı fikstür ve puan durumları için Python nba_api (REST).

2. Arka Plan ve Zeka (Backend & ML): Veri işleme için Pandas ve NumPy, sınıflandırma/tahmin modeli için XGBoost. Sunucu API'si için FastAPI.

3. İstemci (Mobil): Android platformu için Kotlin, ağ istekleri için Retrofit, arayüz mimarisi için MVVM.

# 4. API Sözleşmesi (Kontrat)

Mobil geliştiricinin arka plan sistemini beklemeden arayüzü geliştirebilmesi için oluşturulan temel JSON API çıktısı (Endpoint: GET /api/v1/predictions/today) aşağıdaki gibidir:

{
  "date": "2024-03-15",
  "games": [
    {
      "game_id": "0022300123",
      "home_team": {
        "name": "Los Angeles Lakers",
        "abbreviation": "LAL",
        "win_probability": 65.4,
        "recent_form": "W-W-L-W-W",
        "missing_key_players": ["LeBron James"]
      },
      "away_team": {
        "name": "Boston Celtics",
        "abbreviation": "BOS",
        "win_probability": 34.6,
        "recent_form": "L-W-L-L-W",
        "missing_key_players": []
      }
    }
  ]
}

# 5. Geliştirme Yol Haritası (Timeline)

| Zaman Çizelgesi | Veri / Backend (Geliştirici 1) | Mobil / Kotlin (Geliştirici 2) |
| --- | --- | --- |
| Hafta 1: Kurulum ve Tasarım | Kaggle verisinin indirilip temizlenmesi (Gereksiz sütunların silinmesi). | Figma arayüz tasarımı ve Android Studio projesinin oluşturulması. |
| Hafta 2: Model & Mock Veri | Feature engineering (Örn: Son 5 maç ortalaması). XGBoost ile ilk modelin eğitilmesi. | Mock (Sahte) JSON kullanarak anasayfa, liste ve detay sayfalarının kodlanması. |
| Hafta 3: API & Entegrasyon | FastAPI ile sunucu kurulması, modelin entegre edilmesi ve nba_api bağlanması. | Retrofit kurulumu, uygulamanın Mock veri yerine Backend API ile haberleşmesi. |
| Hafta 4: Test ve Yayın | Model doğruluk oranının test edilmesi (Data Leakage analizleri) ve optimizasyon. | Cihaz testleri, Empty State (Boş Durum) ekranları ve Play Store hazırlığı. |

# 6. Kritik Riskler ve Önlemler

Veri Sızıntısı (Data Leakage): Model eğitilirken "maç bittikten sonra belli olan" (örn: maç sonu puanları, toplam ribauntlar) veriler kesinlikle modele verilmemelidir. Aksi takdirde model geçmişi kusursuz bilir, ancak canlıda tamamen yanılır.

API Hız Sınırları (Rate Limiting): nba_api ücretsiz olduğu için sık istekte IP engelleyebilir. Mobil uygulama doğrudan nba_api'ye değil; Backend sunucunuza istek atacak şekilde tasarlanmıştır. Backend günde sadece 1 kez verileri günceller.

- Model Eğitimi Seçilen veriler neden seçildi

  gameId: Maçın benzersiz kimliği. Diğer tablolarla birleştirirken (join) anahtarımız olacak.

  gameDate (veya gameDateTimeEst): Maç tarihi. Takımların dinlenme günlerini (back-to-back) hesaplamak ve veriyi modern döneme filtrelemek için çok kritik.

  hometeamId & awayteamId: Ev sahibi ve deplasman takımlarının kimlikleri. İstatistikleri bu ID'ler üzerinden çekeceğiz (İsimlerden eşleştirmek her zaman hata yaptırır).

  gameType: Normal sezon mu (Regular Season) yoksa Playoff mu olduğunu belirtir. (Playoff maçlarının atmosferi ve ciddiyeti farklı olduğu için modele güzel bir ipucu verir).

winner: İşte bu bizim Hedef (Target) değişkenimiz! Ancak model takım ID'si tahmin edemez. Bu sütunu kullanarak yeni bir sütun üreteceğiz: "Ev sahibi kazandıysa 1, kaybettiyse 0" (Buna home_win diyeceğiz)

- Kimlik ve Bağlantı Sütunları (Zorunlu)

- Bu sütunlar hiçbir matematiksel değer taşımaz ama Games.csv ile bu tabloyu birleştirmek (Merge) ve zaman serisini doğru kurmak için şarttır.

- gameId: Hangi maç olduğunu bilmemiz için.

- teamId: Hangi takımın istatistiği olduğunu bilmemiz için.

- gameDateTimeEst: Maçları kronolojik sıraya dizip "önceki maçları" hesaplayabilmemiz için.

- 2. Temel Performans Göstergeleri (Form Durumu)

- Takımın o dönemki genel formunu ve gücünü anlamak için bu temel istatistiklerin ortalamasını alacağız.

- teamScore & opponentScore: Takım ortalama kaç atıyor ve kaç yiyor? (Hücum ve savunma gücünün en temel özeti).

- fieldGoalsPercentage & threePointersPercentage: Şut yüzdeleri. Modern basketbolda 3 sayı yüzdesi maçın kaderini doğrudan belirler.

- reboundsTotal: Ribaund dominasyonu, ekstra hücum şansı demektir.

- assists & turnovers: Takımın topu ne kadar iyi paylaştığı (asist) ve ne kadar hata yaptığı (top kaybı). Disiplin göstergesidir.

- win: Bu sütunu sadece "Galibiyet Serisi" (Win Streak) hesaplamak için kullanacağız. (Örn: Son 5 maçın kaçını kazanmış?).

- 3. Gelişmiş İstatistikler (Advanced Stats - Altın Madeni)

- NBA analitiğinin kalbi burasıdır. Ekran görüntülerinde bu verilerin olduğunu görmek harika! Modelin başarısını asıl bunlar artıracaktır.

- offensiveRating & defensiveRating: 100 pozisyon başına atılan/yenilen sayı. Sadece atılan sayıya bakmaktan çok daha değerlidir çünkü oyunun temposundan bağımsız gerçek verimliliği ölçer.

- netRating: Hücum ve savunma reytingi arasındaki fark. Bir takımın gerçek gücünün en iyi göstergelerinden biridir.

- pace: Maçın temposu (48 dakikadaki pozisyon sayısı). İki hızlı oynayan takım karşılaştığında yüksek skor çıkar, modelin bunu bilmesi gerekir.

- trueShootingPercentage: Serbest atışları, 2'lik ve 3'lük atışları tek bir potada eriten en sağlıklı şut yüzdesi metriği.